## Slide 1
Projekt AEMS | Berichtsperiode: KW 27/17 – 32/17 | Ersteller: Lukas Knoll, 4B | Datum: 10.08.2017
Zeit |  | Qualität | 
Notwendige Entscheidungen: | Nächste Schritte:
 | Aufbau Android-App Struktur Erstellen von Statistiken Datenbank und Kommunikation mit Datenstruktur
Meilensteine: | Zeit | 
 | Geplant | Forecast
Einarbeitung | KW 29 | KW 29
Userinterface Website und App | KW 35 | KW 35
Kommunikationsstruktur Website und App | KW 43 | KW 43
Erstellen von Statistiken und Berichten | KW 43 | KW 43
Funktionsfähiges Projekt | KW 46 | KW 46
Testen | KW 46 | KW 46
Dokumentation | KW 49 | KW 49
Projekt abgeschlossen | KW 49 | KW 49
Ergebnisse: | Top Themen / Maßnahmen:
Einarbeitung abgeschlossen Vorläufiges Weblayout fertig Reportbot | NextProject wurde anhand von Änderungen in den Anforderungen umgeändert, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden.
Letzter
Stand
Aktuell
Forecast
Letzter
Stand
Aktuell
Forecast